Zápis ze schůzky představenstva konané dne 3.12. 2007

Přítomni:      Z.Pojezná, L.Štechová, J.Kinštová, M.Šlechta (D.Havránek omluven)

Program:

- Kontrola plnění úkolů z minulého jednání představenstva

- Prodloužení platnosti stavebního povolení na zateplení výtahových šachet

- Představenstvo i kontrolní komise pravidelně sledují platební morálku nájemců nebytových prostor i ostatních nájemníků.

- Představenstvo vyslovilo svou nespokojenost s morálkou některých členů družstva v souvislosti s (ne)udržováním pořádku ve společných prostorách domu a kolem kontejnerů.

- Zasklení lodžií je v této chvíli již v plné kompetenci prováděcí firmy DUOTECH. Pan Kříž obdržel seznamy všech zájemců včetně telefonických spojení, bude zájemce kontaktovat a vše dohodne jednotlivě s každým zájemcem.

Kontaktní telefon na pana Kříže: 777 255 537

- Paní Libuše Štechová předložila stavebnímu úřadu žádost představenstva o prodloužení platnosti stavebního povolení na zateplení výtahových šachet, která vypršela v prosinci 2006. Zateplení šachet nebylo v plánovaném termínu dokončeno z mnoha nepříjemných po sobě jdoucích důvodů:

- V době, kdy byl sjednán s firmou Vltavín 1.termín, nemělo družstvo na účtu dostatek finančních prostředků (byly složeny zálohy na výměnu plastových oken, MČ z půjčky z fondu regenerace bytových domů uvolňovala finanční prostředky až za provedené práce)

- V době dalšího plánovaného termínu nevyhovovaly klimatické podmínky - zima (nebylo možné dodržet technologické postupy)

- Další pokusy o dohodu náhradního termínu na jaře nebo v létě byly VELMI problematické, firma neměla z kapacitních důvodů časový prostor pro naši objednávku (dle mínění představenstva i dobrou vůli, protože ani další dohodnuté termíny nebyly splněny)

- S nástupem zimy opět nelze začít se zateplením šachet – dohodnuto alespoň utěsnění a spárování všech možných problematických škvír (termín 22.11. opět firmou nedodržen, po opakovaných urgencích přislíben 17.prosinec – pokud nebude velký mráz ()

  - Stavebnímu odboru je pro prodloužení platnosti stavebního povolení nutno doložit   stavební deník – zařizuje předseda představenstva pan Daniel Havránek.

Zapsala: J.Kinštová

Další schůzka představenstva se bude konat v pondělí 7.ledna 2008 od 19:00 hod.