Zápis ze schůzky představenstva konané dne 21.1.2009

Přítomni:     D.Havránek, M.Šlechta, Z.Pojezná, J.Hovorková, J.Kinštová

Program:

- Výběrové řízení na firmu pro rekonstrukci osvětlení společných prostor

- Příprava jarní členské schůze

- Zateplení obvodového pláště domu

ad 1)

Představenstvo BD Babákova oslovilo celkem 6 firem, které se zabývají elektroinstalačními pracemi s žádostí o přeměnu osvětlení ve společných prostorách domu.

Výsledek jednání:

- 2 firmy vůbec neměly volné pracovní kapacity v nejbližším termínu (tj. neprojevily ani zájem situaci monitorovat na místě)

- 1 firma přislíbila dodání cenové nabídky, ovšem neučinila tak

- 1 firma nestihla dodat cenovou nabídku v zadaném termínu

- cenové nabídky dodala tedy jen firma SEMAN servis a VACEK elektroservis

Obě nabídky podrobili členové představenstva podrobnému prozkoumání a dospěli k následujícímu závěru:

- obě firmy mají srovnatelné ceny – obě poskytly nabídku pod 50.000,- Kč za vchod

- obě firmy mají srovnatelné použité technologie a součástky

- firma SEMAN servis nabídla sice kratší lhůtu prováděcích prací, Firma VACEK elektroservis ale vychází ze znalosti místních poměrů, protože veškeré elektroopravy včetně revizí v našem domě provádí

Představenstvo tedy nakonec vybralo jednohlasně jako prováděcí firmu VACEK elektroservis, protože zná stav elektroinstalace v našem domě a nebude tedy případně zaskočena možnými problémy. Přeměna elektroinstalace společných prostor začne v nejbližších dnech. Zároveň bude provedena kontrola plateb jednorázového příspěvku do fondu oprav – členové družstva jej měli uhradit nejpozději do konce ledna 2009.

ad 2)

Členská schůze bude sezvána těsně po polovině března. Mimo jiné na ní budou projednány tyto body:

- konec funkčního období 3 členů představenstva

- schválení účetní závěrky za rok 2008

- schválení výsledků výběrového řízení na zateplení obvodového pláště domu

- schválení způsobu financování zateplení

Ke schválení většiny výše uvedených bodů bude potřebná přítomnost 2/3 většiny členů družstva – v tomto duchu bude působeno na členskou základnu.

ad 3)

Příprava výběrového řízení na dodavatele zateplení je v plném proudu.

Harmonogram prací:

- stavební povolení máme vyřízeno

- do 31.1. by měly oslovené firmy předložit cenové nabídky (představenstvo by mělo mít k dispozici 6 nabídek)

- pátek 6.2. v 19:00 hod - schůzka představenstva = 1.kolo výběrového řízení, 
na kterém budou vybrány cca 2-3 vhodné firmy

- pondělí 9.2. – firmy vybrané v 1.kole výběrového řízení budou předsedou představenstva D.Havránkem vyzvány k osobnímu jednání, které se uskuteční – viz. další bod

- středa 18.2. jednání se zástupci vybraných firem – začátky v 17:00, 18:00 a 19:00 hod – budou dojednány stejné zadávací podmínky tam, kde se vyskytnou v cenových nabídkách nejasnosti. Finální podobu cenových nabídek včetně návrhu smlouvy o dílo předloží firmy vybrané v 1.kole nejpozději do pondělí 9.3. do 12:00 hod

- pondělí 9.3. v 19:00 hod – schůzka představenstva = 2.kolo výběrového řízení 
(tj. vyhodnocení předložených konečných nabídek + návrhů smluv)

- výsledky výběrového řízení budou předloženy ke schválení členské schůzi, která je plánována cca na 17. nebo 18. března

Další úkoly pro nejbližší období:

- D.Havránek a J.Hovorková – navštíví pobočku KB kvůli projednání certifikátů k nahlížení do výpisů z účtu a zjistí podmínky financování případného úvěru. Zjistí též možnosti termínovaného vkladu.

- D.Havránek projedná podrobnosti kolem rekonstrukce osvětlení s panem Vackem

- Z.Pojezná zjistí u správní firmy, v jakém stádiu je úhrada jednorázových příspěvků do fondu oprav na úhradu rekonstrukce osvětlení – vyžádá soupis těch, kteří nezaplatili

- J.Kinštová zajistí písemnou výzvu k likvidaci nehomologovaných zasklení lodžií u p.Kočky (2155) a Klimszů (2154)

- další úkony potřebné k výběrovému řízení na zateplení – operativně všichni členové představenstva

Další schůzka představenstva je v pátek 6.února v 19:00 hod – účast NUTNÁ!!!

Zapsala: J.Kinštová