Zápis ze schůzky představenstva ze dne 18.2. 2009

Přítomni:   D.Havránek, M.Šlechta, Z.Pojezná, J.Kinštová, J.Hovorková

Program:

2. kolo výběrového řízení na zakázku:

Zateplení obvodového pláště panelového domu Babákova 2151-5

Zástupci firem, které postoupily do 2.kola výběrového řízení, byli pozváni k osobní schůzce s představenstvem.Jednalo se o firmy:

- Stav.servis LAKAM, s.r.o.

- Martin Vršecký s.r.o., stavební a lešenářské práce

- Mašek Jiří, Jičín

- VEKRA stavební s.r.o.

Představenstvo se zástupci firem prohovořilo některé nejasnosti v kalkulaci a celkové podmínky včetně možného termínu realizace. Dodavatelé dostali obrazovou dokumentaci ke stávajícímu stavu lodžií a představenstvo s nimi projednalo způsob sanace. Všichni zúčastnění též probrali druhy plánovaných materiálů, jejich účelnost a kvalitu.

Po projednání všech náležitostí a podmínek byli zástupci firem vyzváni k předložení upravených cenových nabídek, a to nejpozději do pátku 27.2. 2009.

Představenstvo se poté sejde k dalšímu jednání, cenové nabídky vyhodnotí a vybere vítěze výběrového řízení, kterého předloží členské schůzi ke schválení.

Financování úvěrem - nadále v jednání, představenstvo hodlá využít programu PANEL Plus 
                                       jako pomoc při splácení úvěru (úroků z úvěru).

Další schůzka představenstva se uskuteční v pondělí 2.března od 19:30 hod!

Zapsala: J.Kinštová