Zápis ze schůzky představenstva konané 30.3. 2009

Přítomni:   D.Havránek, M.Šlechta, J.Hovorková, J.Kinštová

+  hosté: Ing. Arch. J.Skoupý a Ing. L.Vondráček (členové BD)

Program:

- Financování akce Zateplení bytového domu úvěrem

- Možnost změny barevnosti fasády

- Dokumentace potřebná k získání úvěrové smlouvy

- Seznam kroků vedoucích k úspěšné žádosti o státní příspěvek z projektu PANEL Plus

ad 1)

Člen bytového družstva Babákova 2151-5 pan Ing. Ladislav Vondráček zpracoval na základě informací z minulé schůzky představenstva konané dne 25.3. 2009 tabulku podmínek čerpání úvěru ve výši 11.000.000,- Kč u České spořitelny, a.s.

Při následující výši splátek:

- Splátky v období 10/2009 ( 12/2012 = 150.000,- Kč měsíčně

- Splátky v období 01/2013 ( 12/2013 = 208.000,- Kč měsíčně

- Splátky v období 01/2014 ( do konce splácení = 379.000,- Kč měsíčně

( by družstvo mělo úvěr ve výši = 11.000.000,- Kč splacen za 64 měsíců při fixním úroku ve výši 5,24%. Celkové navýšení nákladů by se mělo pohybovat okolo 2.000.000,- Kč (tj. výše úroků + poplatky s úvěrem související). Pokud družstvo získá státní podporu z programu PANEL Plus, byl by příspěvek na splácení úroků ve výši cca 700.000,- Kč (viz. tabulka u tištěného originálu zápisu).

ad 2)

Pan Ing.Arch. J.Skoupý informoval představenstvo o svém předběžném jednání na stavebním odboru ÚMČ. Tématem jednání byla případná možnost změny barevnosti fasády, na niž je v projektové dokumentaci navrženo celkem těchto 5 barevných odstínů:

Fasáda:

- kukuřičná žlutá světlá – vzorník Baumit HAPPY 3055

- kukuřičná žlutá tmavá – vzorník Baumit HAPPY 3053

- šedomodrá světlá – vzorník Baumit AIR 3213

- šedomodrá tmavá – vzorník Baumit AIR 3211

Kovové konstrukce (zábradlí):

- modrá – odstín AZUR BLAU – vzorník RAL 5009

Barevnost zpracovaná v projektové dokumentaci má dle sdělení Ing.arch. Skoupého pouze doporučující charakter, není závazná. Vychází totiž z představy konkrétního pracovníka na odboru územního rozvoje. Protože představenstvo zvažuje použití minerální omítky na sokl domu (je odolnější proti ušpinění), nastoupila by do barevnosti další barva. Proto bude na pondělí 6.dubna pozván zástupce prováděcí firmy pan Vršecký a bude s ním projednána možnost změny barevnosti fasády. Firma zpracuje počítačovou vizualizaci – třeba i více návrhů – a ty budou následně předloženy k posouzení na ÚMČ Praha 11.

ad 3)

Přehled dokumentů potřebných k úvěru:

- Vyplněný formulář žádosti - zajistí K.O.Poradenství – Ing. Kmoch + D.Havránek

- Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů) – máme

- Platné stanovy – máme

- Účetní výkazy (Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát) + průběžná měsíční závěrka – zajistí J.Hovorková spolu s účetní K.O.Poradenství

- Předpis nájemného a výše příspěvků do fondu oprav – máme

- Přehled závazků vyplývajících z z půjček a záruk za závazky třetích stran – dodá K.O.Poradenství

- Zápis z členské schůze, na které byla schválena realizace a způsob financování – tj. listopad 2008 + březen 2009 - zajistí J.Kinštová

- Informace o projektu – účel, rozpočtové náklady, časový harmonogram realizace, předpokládané termíny čerpání úvěru – projedná D.Havránek s p.Vršeckým v pondělí 6.dubna

- Smlouva o dílo – projedná D.Havránek s p.Vršeckým v pondělí 6.dubna

- Stavební povolení - máme

- Doplňující informace (pronájem nebytových prostor apod.) – přehled dodá K.O.Poradenství

ad 4)

Přehled dokumentů potřebných k programu PANEL Plus:

- Výpis z katastru nemovitostí - zajistíme

- Smlouva o úvěru – pracuje se na ní

- Energetický audit + příloha A – bude oslovena některá z doporučených firem

- Smlouva s dodavatelskou firmou (práce nesmí začít PŘED schválením programu!!!)

- Projektová dokumentace (zateplení + střecha) – zateplení máme, střecha viz. pasport objektu + případné doplnění projektu na střechu Mgr. Píšou

- Doklad o podlahové ploše domu – viz. paspart

Další schůzka představenstva se koná v pondělí 6.dubna od 19:00 hod!!!

Zapsala: J.Kinštová